附件2：

商洛市2019年重点建设项目表（新开工）

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
|  | 合计 | 117个 |  |  |  | 9199678 | 2246825 |  |  |  |
| 一 | 重大基础设施 （25个） |  |  |  |  | 5352022 | 554775 |  |  |  |
| （一） | 交通电力等基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西安至十堰高铁 | 铁路总公司、陕西省 | 西安市 商洛市 | 新建双线铁路258.72公里，其中商洛段110.27公里 | 2019-2022 | 1600000 | 50000 | 征地拆迁及桥隧施工 | 企业自筹 |  |
| 2 | 西安至安康高铁 | 铁路总公司、陕西省 | 西安市 商洛市 | 新建双线铁路173.5公里，其中商洛段约87公里 | 2019-2022 | 1310000 | 50000 | 征地拆迁及桥隧施工 | 企业自筹 |  |
| 3 | 丹宁高速丹凤至山阳段 | 市高速办 | 丹凤县 山阳县 | 路线全长约39.05公里，设计速度100公里/小时，路基宽度26.0米，双向四车道 | 2019-2022 | 590000 | 50000 | 完成征地拆迁工作，启动控制性工程建设 | 中省补助、地方投资 |  |
| 4 | G70福银高速山阳东立交 | 省交建集团、山阳县政府 | 山阳县 | 新建互通式立交1座 | 2019-2020 | 16500 | 8000 | 完成征地拆迁，启动建设 | 企业自筹63.6%、地方投资36.4% |  |
| 5 | S101洛南至保安公路 | 洛南县政府 | 洛南县 | 路线全长19.8公里，其中一级公路8.2公里、二级公路11.6公里 | 2019-2020 | 28645 | 10000 | 完成路基、桥涵工程 | 中省投资9000万元、地方投资2亿元 |  |
| 6 | G345商南富水至过风楼公路 | 商南县政府 | 商南县 | 路线全长26.5公里，二级公路 | 2019-2020 | 46102 | 15000 | 完成路基、桥涵50%，隧道30% | 中省投资70%、地方投资30% |  |
| 7 | 深度贫困村通组公路 | 市交通局 | 全市 | 建设深度贫困村通组公路471.7公里，通畅自然村220个，惠及10392户36377人 | 2019 | 30660 | 30660 | 建成 | 中省补助、地方投资 |  |
| 8 | 通村公路“油返砂”整治工程 | 市交通局 | 全市 | 整治通村公路“油返砂”路段317条598.8公里，涉及行政村317个 | 2019 | 23115 | 23115 | 建成 | 中省补助、地方投资 |  |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 9 | 青海-河南特高压直流输电工程 | 国家电网公司 | 丹凤县商南县山阳县镇安县 | 新建铁塔422基，线路长度约232.8公里，其中丹凤段15.4公里，商南段52.5公里，山阳段71.3公里，镇安段93.6公里 | 2019-2021 | 200000 | 40000 | 线路施工 | 企业自筹 |  |
| 10 | 西气东输三线工程 | 中国石油天然气股份有限公司 | 商州区丹凤县商南县 | 占地234.384亩，商洛境内管道经过商州、丹凤、商南一区两县，总长度为184公里，主要建设商洛分输压气站、商南分输站及98#-106#阀室9座 | 2019-2020 | 460000 | 20000 | 管线施工 | 企业自筹 |  |
| （二） | 城镇基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 市区东门户区 | 市住建局、商州区政府 | 商州区 | 实施东门户区绿化亮化等基础设施工程 | 2019-2020 | 10000 | 6000 | 完成部分路段绿化亮化 | 地方投资 |  |
| 12 | 市区停车场 | 市城投公司 | 商州区 | 占地182亩，总建筑面积19.6万平方米，建设停车场8个，停车位5750个，快速充电桩575个 | 2019-2021 | 100000 | 30000 | 土建施工 | 地方债券、企业自筹 |  |
| 13 | 市交通综合服务区 | 市交投公司 | 商州区 | 占地137亩，建设加油加气站、公务车辆调度中心、驾驶员培训中心等 | 2019-2020 | 35900 | 8000 | 土建施工 | 企业自筹 |  |
| 14 | 商州区秦岭彩色植物园示范项目 | 商州区政府 | 商州区 | 占地600亩，建设园内基础设施和配套游憩设施，建设特色植物专类园、植物园科教区等 | 2019-2020 | 12000 | 5000 | 建成主体工程 | 地方投资 |  |
| 15 | 洛南城区综合管廊 | 洛南县政府 | 洛南县 | 改建城区16条道路，全场13.36公里，新建7条道路地下综合管廊7.15公里，敷设雨污管道13.19公里，热力管道5.6公里 | 2019-2020 | 41200 | 8000 | 改建城区7条道路，新建4条道路地下综合管廊7.15公里，敷设雨污管道8公里，热力管道4公里 | PPP模式 |  |
| 16 | 洛南柳林运动休闲广场 | 洛南县政府 | 洛南县 | 建设9917平方米运动广场及地下停车场等设施 | 2019 | 8000 | 8000 | 建成 | 地方投资 |  |
| 17 | 丹凤县二级客运站 | 丹凤汽车客运站有限公司 | 丹凤县 | 按照二级客运站标准建设，年平均旅客发送量为5600人次/日，客运站总建筑面积9535平方米 | 2019 | 6000 | 6000 | 建成 | 省级配套1000万元、企业自筹5000万元 |  |
| 18 | 商南天然气利用工程 | 市天然气公司 | 商南县 | 建设天然气城市门站、调峰站及其附属设施 | 2019-2020 | 15000 | 7000 | 完成天然气调峰站建设 | 企业自筹 |  |
| 19 | 山阳城区集中供热 | 丰阳热力公司 | 山阳县 | 建设一座1200吨热源厂，建设一级热水管网27km，建设热力站115座，分五年三期完成城区全面供热 | 2019-2021 | 41600 | 15000 | 建设热源厂主厂房及外管网工程，完成西城区热力站及热水管网 | 企业自筹 |  |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 20 | 气化山阳工程 | 省天然气集团 | 山阳县 | 建设商州至山阳天然气长输管网57.5公里、色河镇武家湾至十里必康医药产业园供气管网22公里，长输管网建设分输站2座、阀室2座，县城建设供气门站1座 | 2019-2020 | 24000 | 14000 | 完成天然气长输管网建设，城区部分供气 | 企业自筹 |  |
| 21 | 柞水城区供暖工程 | 柞水县政府 | 柞水县 | 建设热站、城区主管网、暖通设备 | 2019-2020 | 35000 | 5000 | 完成老城区主管网、热站建设 | 省级补助1500万元、企业自筹3.35亿元 |  |
| 22 | 全市污水垃圾处理工程 | 市城管局 | 各县区 | 污水处理新建场站567个，提标改造18个，建设管网1267.8公里；垃圾处理建设转运站62个，改建3个，新建垃圾焚烧发电厂4个等 | 2019-2021 | 568300 | 20000 | 土建施工 | PPP模式 |  |
| 23 | 移民搬迁工程 | 各县区政府 | 各县区 | 实施5000户避灾、生态同步移民搬迁工程 | 2019 | 100000 | 100000 | 建成 | 中省补助、地方投资 |  |
| （三） | 水利基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 丹江干流防洪工程 | 市水务局、 商州区政府、丹凤县政府、商南县政府 | 商州区丹凤县商南县 | 商州-丹凤-商南段堤防工程建设 | 2019-2020 | 20000 | 15000 | 堤防工程施工 | 中省补助、地方投资 |  |
| 25 | 商南清油河水库 | 陕西省水务集团商南分公司 | 商南县 | 堆石砼重力坝，库容984万立方米 | 2019-2021 | 30000 | 11000 | 完成清表、移民、导流洞，启动坝体基础工程 | 企业自筹 |  |
| 二 | 战略新兴产业 （29个） |  |  |  |  | 969079 | 423853 |  |  |  |
| （一） | 新能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 正太公司全钒液流储能电站 | 陕西正太能源科技有限公司 | 高新区 | 占地约15亩，主要建设10MW/40MWH全钒液流储能示范电站系统组成DC模块、PCS双向逆变器、SCADA数据采集器、电解液、储罐及相关配套设施 | 2019-2020 | 34960 | 11900 | 厂房建设，完成设备订购 | 企业自筹 | 年发电量1460万度、产值1100万元 |
| 27 | 洛南光伏扶贫电站 | 洛南县政府 | 洛南县 | 在全县各贫困村建设20兆瓦光伏扶贫电站 | 2019 | 16000 | 16000 | 建成 | 苏陕协作5000万元、地方投资1.1亿元 | 年发电量2500万度、产值2040万元 |
| 28 | 山阳光伏扶贫电站 | 山阳县扶投公司、江苏工民建公司 | 山阳县 | 在金鸡产业园区内新建光伏电站5.9兆瓦，照川镇西川村新建光伏电站3.94兆瓦，小河镇东坪村新建光伏电站2.1兆瓦 | 2019 | 9000 | 9000 | 建成 | 企业自筹 | 年发电量1500万度、产值1200万元 |
| 29 | 镇安光伏扶贫电站（二期） | 镇安县国投公司及村级平台公司 | 镇安县 | 建设28个卡内贫困村装机300千瓦光伏扶贫电站各一座，总装机8.4兆瓦 | 2019 | 6000 | 6000 | 建成 | 地方自筹 | 年发电量1000万度、产值800万元 |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| （二） | 新材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 海恩改性锰酸锂正极材料 | 陕西海恩新材料有限责任公司 | 高新区 | 建设改性锰酸锂正极材料生产车间、辅助生产车间及配套公用工程等设施，建设改性锰酸锂生产线3条，年产4000吨 | 2019 | 11993 | 11993 | 建成 | 企业自筹3993万元、银行贷款8000万元 | 产值2.4亿元、税收660万元、就业60人 |
| 31 | 延长集团制冷剂生产 | 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 | 高新区 | 建设两条年产1万吨制冷剂R-32生产装置，一条年产4万吨聚合氯化铝生产装置及辅助设施，生产装置主要包括生产车间、中控室、原料和产品罐区等 | 2019-2020 | 25000 | 19774 | 生产车间、中控室、原料和产品罐区主体建成 | 企业自筹 | 产值28941万元、税收2000万元、就业80人 |
| 32 | 锌业公司纳米氧化锌 | 锌业公司 | 商州区 | 建设1万吨纳米氧化锌生产设施，厂房及配套设施项目 | 2019 | 23000 | 23000 | 建成 | 企业自筹 | 产值2.2亿元、税收2290万元、就业300人 |
| 33 | 丹凤德源制衣生产线扩建 | 陕西德源制衣有限公司 | 丹凤县 | 建设综合大楼1.1万平方米，建设生产线8条，购置自动化设备12台（套） | 2019 | 10000 | 10000 | 建成 | 企业自筹 | 产值3600万元、税收216万元、就业300人 |
| 34 | 秦枫五氧化二钒生产 | 秦枫矿业公司 | 商南县 | 建设年产1.1万吨高纯五氧化二钒生产线及其配套设施 | 2019-2022 | 128000 | 40000 | 车间主体施工 | 企业自筹 | 产值16亿元、税收2亿元、就业800人 |
| 35 | 金润矿产镁橄榄岩全产业链开发 | 商南县金润矿产开发有限公司 | 商南县 | 占地100亩，硫酸镁生产区主要建设生产厂房16119平方米，购置68台/套；白碳黑生产区主要建设生产厂房18960平方米，购置42台/套，达到年处理非金属尾矿100万吨 | 2019-2020 | 26000 | 12000 | 完成土建设工程 | 企业自筹 | 产值3.2亿元、税收1900万元、就业213人 |
| 36 | 福盛钒业钒系列产品加工 | 陕西福盛钒业科技有限公司 | 商南县 | 新建生产车间、辅助仓库、包装车间、除尘房、五金库、机电维修车间等生产用房及综合办公楼等，购置粉碎机、磁辊机、振动给料机等设备96台（套），建成后年产1200吨五氧化二钒 | 2019 | 5800 | 5800 | 建成 | 企业自筹 | 产值6500万元、税收780万元、就业40人 |
| 37 | 黄姜石产业园 | 商南县矿产开发公司 | 商南县 | 建设真石漆生产线4条，年生产黄姜石砂500万吨，真石漆100万吨 | 2019-2020 | 38000 | 20000 | 完成采矿区和选矿区建筑工程 | 企业自筹 | 产值4.2亿元、税收5400万元、就业280人 |
| 38 | 瑞尔耐火材料生产 | 商洛市瑞尔高温材料有限公司 | 商南县 | 占地30亩，建设年产30万吨耐火材料生产线及配套设施 | 2019 | 8000 | 8000 | 建成 | 企业自筹 | 产值1.2亿元、税收1440万元、就业90人 |
| 39 | 五洲高端钒产业园 | 陕西五洲矿业股份公司 | 山阳县 | 在中村镇五洲公司钒产业园建设1万立方米钒电池电解液生产线，高纯金属钒产能达到100吨，钒铝合金产能达到300吨 | 2019-2021 | 200000 | 15000 | 钒电解液生产线厂房建成，完成高纯金属钒和钒铝合金产能提升工程 | 企业自筹 | 产值18亿元、税收1.5亿元、就业200余人 |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 40 | 柞水宁商服饰外贸产业园建设项目 | 柞水县中小企业投资发展有限公司 | 柞水县 | 建设一个集服饰加工、辅料配套、外贸出口为一体劳动密集型外贸服饰加工产业基地，项目将建设成衣加工车间、标准化检测中心、展销中心、仓储物流及员工食宿等配套设施 | 2019 | 12000 | 12000 | 建成 | 企业自筹 | 可实现年产值5亿元、安置贫困人口300余人就业 |
| （三） | 装备制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 天铝新材料公司环保新型铝制品加工 | 陕西天铝新材料有限公司 | 山阳县 | 在县高新区占地30亩，建设生产加工车间、综合办公楼、职工宿舍等，新建钣金生产线2条，喷漆生产线1条，年加工铝单板30万平方米 | 2019 | 10000 | 10000 | 建成 | 企业自筹 | 产值1.2亿元、税收1100万元、就业150余人 |
| （四） | 生物医药 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 香菊公司菊花深加工 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 高新区 | 建设2000亩药用野菊花和杭白菊种植核心展示区，茶食用菊1000亩，观赏菊2000亩，并建设现代化的菊花茶生产线、菊花酒生产线、食用菊生产线 | 2019 | 9091 | 9091 | 建成 | 企业自筹、银行贷款 | 产值6000万元、税收300万、带动就业5000人 |
| 43 | 康城医药中药饮片加工 | 陕西康城医药有限公司 | 商州区 | 建设中药饮片加工区、食品加工区、物流产业区，包括生产车间、仓库及其他配套设施 | 2019-2021 | 32000 | 10000 | 建成中药饮片加工区及配套设施 | 企业自筹 | 产值3.4亿元、税收4000万元、就业220人 |
| 44 | 森弗数字化菊芋制造中心 | 陕西森弗天然制品有限公司 | 商州区 | 建设年加工10万吨菊芋生产线，包括生产车间、净化车间、原材料库、成品库以及冷却水池、配电房、锅炉房等 | 2019 | 30000 | 30000 | 建成 | 企业自筹 | 产值6.9亿元、税收1.3亿元、就业120人 |
| 45 | 泰华医药产业园 | 洛南县泰华天然生物制药有限公司 | 洛南县 | 占地30亩，总建筑面积约16000平方米，新建中药前处理生产线1条、中药饮片生产线1条、原料药及医药中间体生产线2条，中成药制剂生产线2条及相关配套设施 | 2019-2020 | 28500 | 5500 | 一期建成 | 企业自筹 | 产值1.2亿元、税收2400万元、就业80人 |
| 46 | 雨丹中药科技产业园 | 商洛恒康泽药材有限公司 | 丹凤县 | 建设研究所与生产加工车间，包含化验室、生产车间、包装车间、原料库成品库、办公宿舍楼以及道路硬化、绿化亮化等设施，配套建设中药材种植示范基地1450亩 | 2019-2020 | 18000 | 12000 | 建成厂房主体工程 | 企业自筹 | 产值2.1亿元、税收2300万元、就业500人 |
| 47 | 商南国漆产业园二期 | 陕西秦乔农林生物科技有限公司 | 商南县 | 完成漆树活性物提取加工车间建设及生产线 | 2019-2020 | 45200 | 25560 | 设备考察选型，完成2栋厂房的内装及周边道路硬化绿化 | 企业自筹 | 产值6亿元、税收7600万元、就业400人 |
| 48 | 德润康中医药扶贫产业园 | 德润康公司 | 山阳县 | 新建药源基地1.2万亩，标准化厂房20栋4万平方米、实验楼800平方米、20吨锅炉房、办公楼、职工食堂等配套设施建设 | 2019-2021 | 40000 | 15000 | 厂房主体建成，部分设备安装到位，完成药源基地4000亩 | 企业自筹 | 产值10亿元、税收4500万元、就业500人 |
| 49 | 柞水盘龙生产线扩建 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 柞水县 | 新建生产车间27000平方米，工艺设备、室内外工程及配套设施 | 2019 | 11035 | 11035 | 建成 | 企业自筹 | 产值1.8亿元、税收2000万元、就业200人 |
| （五） | 电子信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 50 | 秦岭云计算大数据中心 | 华为技术有限公司 | 商州区 | 建设云计算大数据中心、云计算资源平台、大数据平台等，以云计算大数据平台为基础，依托华为品牌，以政府、华为、移动、天和防务多方合作的形式，牵引各类新业态落地 | 2019-2021 | 51300 | 5000 | 主体施工 | 企业自筹 | 产值5亿元、税收1000万元、就业200人 |
| 51 | 恒星联智能通讯设备生产 | 恒星联科技香港有限公司 | 商州区 | 建设手机主板贴片生产线4条，配套功能机和智能机组装、包装、检测生产线30条 | 2019-2021 | 60000 | 20000 | 建成一期工程 | 企业自筹 | 产值6亿元、税收2600万元、就业600人 |
| 52 | 环球科技智能数码电子产品 | 商洛市环球科技有限公司 | 商南县 | 占地26亩，建设3万平方米电子产业园区，购买国内、外先进设备170台（套），引进年产200万套3C数码产品自动化生产线 | 2019 | 15200 | 15200 | 建成 | 企业自筹 | 产值1.4亿元、税收1300万元、就业80人 |
| 53 | 易夏电子信息产业园 | 深圳易夏电子公司 | 山阳县 | 占地100亩，建设智能手机、平板电脑、3G游戏机、超声波水表、生物识别、车载电子产品等芯片组装及包装生产线 | 2019-2020 | 50000 | 20000 | 厂房主体建成 | 企业自筹 | 产值15亿元、税收5600万元、就业1000人 |
| 54 | 木田电子科技产业园 | 木田科技（香港）有限公司 | 镇安县 | 建设厂房4000平方米，建成无尘车间、行政办公楼、宿舍楼、辅助研发楼及研发中心，引进日本原装高精度数控机床40台，建成PCB测试针、ICT测试针、开关探针生产线建设 | 2019 | 15000 | 15000 | 建成 | 企业自筹 | 产值3500万元、税收500万元、就业80人 |
| 三 | 循环经济（13个） |  |  |  |  | 537160 | 183960 |  |  |  |
| （一） | 循环经济平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 洛河工业园区 | 洛南县政府 | 洛南县 | 建设路网34.1公里，堤防工程10.6公里，液压坝10个，污水管网20公里及绿化工程等，收储土地2000亩 | 2019-2021 | 100000 | 10000 | 两条主干道洛河北路、清川北路开工建设 | 国开行贷款 |  |
| 56 | 商南“双创”基地 | 商南县政府 | 商南县 | 占地1500亩，建设“一核三区”，即技术研发推广综合服务区（核心区）、环保产业园区、新能源产业园区和电子商务产业园区，引进创新创业企业30余家 | 2019-2021 | 81200 | 22000 | 基础施工 | 地方投资 | 产值11.3亿元、税收1.3亿元、就业760人 |
| （二） | 资源综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 粉煤灰综合利用 | 陕西商电丹源环保科技有限公司 | 商州区 | 建设超临界燃煤间接空冷机组及附属设施进行粉煤灰综合利用；粉煤灰、渣质量达到Ⅰ级灰：5万吨/年、Ⅱ级灰：33.65万吨/年 | 2019 | 15000 | 15000 | 建成 | 企业自筹 | 收入2591万元、税收171万元、就业50人 |
| 58 | 省环保集团有机肥生产 | 陕西环保集团生物科技有限公司 | 商州区 | 建设年产30万吨有机肥生产线一条，利用菌渣、药渣、秸秆、污泥等有机废弃物为原料，采用好氧槽式发酵工艺，生产有机肥、微生物有机肥、有机无机复合肥、微生物有机肥、土壤改良剂、营养土和栽培基等肥料 | 2019 | 20000 | 20000 | 建成 | 企业自筹 | 产值1亿元、税收800万元、就业280人 |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 59 | 欧标兔业循环利用项目 | 洛南县政府 | 洛南县 | 建设12000平方米祖代兔繁育基地，年可繁育肉兔300万只，配套环控设施、饲料场、有机肥加工及污水处理系统，建设办公楼、研发楼、兔文化观光园 | 2019 | 10500 | 10500 | 建成 | 企业自筹51%、地方投资49% | 产值1亿元、税收800万元、就业280人 |
| 60 | 洛南新型建筑材料产业园 | 洛南县政府 | 洛南县 | 建设年开采制砂60万方生产线及配套建设堆料场等相关设施；年产80万方建筑用石场；年产20万吨重钙粉生产线和年产18万吨活性氧化钙生产线；依托九龙、永明、中金等五个矿山开采废料为基础，建设新型建筑材料产业园 | 2019-2021 | 100000 | 20000 | 沙厂、石场建成投产，五个排渣场回收利用建成投产，重钙粉、氧化钙生产线开工建设 | 企业自筹 | 产值2.4亿元、税收4800万元、就业600余人 |
| 61 | 龙固建材尾矿废石综合利用 | 龙固建材公司 | 丹凤县 | 建设年产80万吨混凝土骨料生产线、年产50万吨标准机制砂生产线、年产20万吨尾矿微粉生产线各一条，配套建设成品库房、员工宿舍、食堂、配电房及配套公用辅助工程7860平方米，购置生产设备186台（套） | 2019 | 8560 | 8560 | 建成 | 企业自筹 | 产值9000万元、税收990万元、就业60人 |
| 62 | 日昌升集团骨料生产 | 浙江日昌升集团 | 丹凤县 | 建设年产1000万吨建筑骨料生产线及附属工程 | 2019-2021 | 100000 | 20000 | 完成土建工程 | 企业自筹 | 产值3亿元、税收3300万元、就业200人 |
| 63 | 尧柏绿色环保技改 | 尧柏水泥公司 | 丹凤县 | 对2500吨熟料新型干法生产线进行技术改造，新增相关环保设施，新增辊压机、立磨、第四代篦式冷却机各1台，新建3000吨熟料库一座、10千伏配电站一座，配套建设3兆瓦低温余热发电系统 | 2019 | 10100 | 10100 | 建成 | 企业自筹 | 产值2000万元、税收220万元、就业100人 |
| 64 | 天玉公司微生物有机肥 | 天玉现代农业发展有限公司 | 商南县 | 建设原料复混车间、有机肥加工车间、化验室、办公楼及附属设施，购置92台生产设备 | 2019 | 8800 | 8800 | 建成 | 企业自筹 | 产值7200万元、税收480万元、就业70人 |
| 65 | 华仁铅锌矿并购扩能改建 | 镇安县月西矿业有限责任公司 | 镇安县 | 并购改建镇安县华仁矿业有限公司，完成四口竖井巷道建设，完成尾矿库二期建设、尾矿库排干；技术改造日处理2500吨原矿采选生产线二条；探矿掘进6000米，更新采选设备2套，配套建设环保安全设施及生产生活用房 | 2019-2021 | 60000 | 16000 | 完成对华仁矿业的整体并购，完成日处理25000吨铅锌矿生产线技术改造，尾矿库二期工程主体完工，新开采准矿面3个 | 企业自筹 | 收入5.4亿元、税收1.8亿元、就业230人 |
| 66 | 柞水县贝恒预制构件二期工程 | 陕西贝恒建材有限公司 | 柞水县 | 利用尾矿资源，建设新型建材装配式预制构件生产线2条 | 2019 | 15000 | 15000 | 建成 | 企业自筹 | 产值1.8亿元、税收500万元、就业100人 |
| 67 | 柞水县木耳菌包废弃物再利用 | 柞水县峰野新能源科技有限公司 | 柞水县 | 对木耳菌渣进行可再生利用，建设生物质颗粒燃料生产线 | 2019 | 8000 | 8000 | 建成 | 企业自筹 | 产值1500万元、税收80万元、就业50人 |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 四 | 现代农业（13个） |  |  |  |  | 399443 | 213500 |  |  |  |
| （一） | 农业园区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 商南现代畜牧科技产业园 | 商洛市秦川猪生态实业有限公司 | 商南县 | 建设养殖母猪600头，育肥白猪1万头，育肥土猪1万头的生态畜牧产业园 | 2019-2021 | 15385 | 6000 | 完成养殖场基础设施及圈舍主体工程 | 企业自筹 | 产值1.1亿元、税收550万元、就业1300人 |
| 69 | 山阳黄花岭茶文化产业园 | 山阳县金桥茶业有限公司 | 山阳县 | 建生态茶园2万亩，黄花岭茶文化产业园，包括基础设施改造提升、休闲观光体验、茶文化主题景观及道路硬化、导视系统、茶主题餐厅、茶舍等七大工程 | 2019-2020 | 25000 | 15000 | 建成生态茶园2万亩，茶文化产业园基础设施完工 | 企业自筹 | 收入2.3亿元、税收800万元、就业350人 |
| 70 | 镇安秦岭板栗产业园 | 陕西龙鼎集团公司、陕西秦岭云电子商务有限公司 | 镇安县 | 建设年产7000吨（板栗5000吨/其他产品2000吨）生产线4条，新建和改造板栗基地5万亩 | 2019 | 15000 | 15000 | 建成 | 企业自筹 | 产值2.1亿元、税收2500万元、就业1000人 |
| 71 | 镇安秦岭艾草产业园 | 镇安县昌盛农牧发展有限公司 | 镇安县 | 建设艾叶产品深加工研发中心1个，建成艾草、艾绒床垫、坐垫生产线2条，配套建设办公楼、生产车间、库房等附属设施 | 2019 | 5000 | 5000 | 建成 | 企业自筹 | 收入1500万元、税收300万元、就业200人 |
| 72 | 镇安油用牡丹产业园 | 陕西宏法牡丹产业开发有限公司、陕西冠霖农林发展有限公司 | 镇安县 | 发展10万亩油用牡丹种植基地,配套建设油用牡丹加工厂、旅游观光园和旅游服务设施 | 2019-2021 | 33558 | 10000 | 建成牡丹种植基地6万亩，启动牡丹籽油加工厂建设 | 企业自筹 | 产值14亿元、税收2亿元、就业2万人 |
| 73 | 柞水县西川现代农业园区 | 柞水县政府 | 柞水县 | 发展木耳、香菇示范种植基地3500亩，中药材基地2500亩、高山有机茶园2000亩、花卉苗木种植基地1700亩，建设农特产品加工厂、农产品交易中心、物流中心等，打造休闲农业观光体验景点16处 | 2019-2020 | 90000 | 50000 | 发展木耳、香菇示范种植基地2800亩，中药材基地2000亩、高山有机茶园2000亩、花卉苗木种植基地1500亩，建设农特产品加工厂2个、秦岭研学旅行基地、老庵寺水上乐园，打造休闲农业观光体验景点10处 | 省级补助、企业自筹 | 收入15000万元、税收600万元 |
| （二） | 现代农业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 洛南食用菌基地 | 洛南县政府 | 洛南县 | 建设食用菌小镇1个，带动全县发展食用菌1800万袋，建设网络销售平台2个 | 2019 | 10000 | 10000 | 建成 | 企业自筹9500万元、政府补助500万元 | 产值1.8亿元、就业10000人 |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 75 | 夏雨食品食用菌全产业链 | 夏雨食品公司 | 丹凤县 | 建设双孢菇标准棚500个，完善双孢菇菌种厂、提升加工出口生产线；建设武关梅庄、南坪，庾岭太白3个村百万袋香菇生产基地，全县发展袋料香菇达3500万袋 | 2019 | 30000 | 30000 | 建成 | 企业自筹 | 产值1.2亿元、税收720万元、就业800人 |
| 76 | 东凤葡萄酒产业园二期工程 | 东凤葡萄酒有限公司 | 丹凤县 | 建设3000吨葡萄酒灌装生产线、葡萄酒体验中心、洞藏体验及人工湖、种植园 | 2019 | 8500 | 8500 | 建成 | 企业自筹 | 产值1.3亿元、税收780万元、就业80人 |
| 77 | 丹凤鱼岭水寨山水田园综合体 | 省水务集团 | 丹凤县 | 依托鱼岭水库,以“水寨”为主题，打造七大功能区,形成以餐饮住宿、体验参与、水上活动、休闲观光为一体的多功能景区 | 2019-2023 | 89000 | 20000 | 主体施工 | 企业自筹 | 收入5000万元、税收500万元、就业500人 |
| 78 | 立信工贸生态猪养殖 | 商南县立信工贸有限责任公司 | 商南县 | 占地300亩，建设年出栏10万头生态商品猪的集种猪繁育、育肥、养殖为一体的大型现代化生态养殖场 | 2019 | 8000 | 8000 | 建成 | 企业自筹 | 产值5500万元、税收315万元、就业75人 |
| 79 | 古法酿酒公司系列产品开发 | 镇安县古法酿酒有限公司 | 镇安县 | 一期建设拐枣园1万亩，改造旧发酵酿制工厂5000平方米，综合楼2000平方米；二期建设食品加工厂5000平方米,饮品加工厂4500平方米 | 2019-2020 | 10000 | 6000 | 完成种植基地建设,酿酒厂建成投产 | 企业自筹 | 产值4500万元、税收500万元、就业200人 |
| 80 | 柞水木耳产业基地 | 柞水县政府 | 柞水县 | 流转土地1万亩，发展1000万袋木耳栽培基地4个，500万袋木耳大田栽培基地10个，年产黑木耳5000吨 | 2019-2020 | 60000 | 30000 | 木耳栽培基地建设 | 企业自筹 | 产值1.5亿元、税收1500万元、就业2400人 |
| 五 | 文化休闲旅游 （4个） |  |  |  |  | 98500 | 51000 |  |  |  |
| 81 | 金丝峡官渡小镇特色街区开发 | 陕西合和文化旅游发展有限公司 | 商南县 | 占地29.4亩，总建筑面积23362平方米，建设2-4层商业用房20栋，规划建设别有洞天、碧波广场等景观点18处 | 2019 | 11000 | 11000 | 建成 | 企业自筹 | 年接待游客50万人次、税收100万元、就业800余人 |
| 82 | 静心谷康养扶贫文旅产业 | 陕西静心谷文化旅游发展有限公司 | 山阳县 | 占地1.5万亩，建设生态康养基地、高效能教育培训基地、九龙寨休闲农业庄园基地、中国国学院大学·陕西山阳九龙寨康体养生文化旅游产业研究院暨中国传承文化基地等九基地和综合服务区等设施 | 2019-2021 | 49500 | 20000 | 完成基地及培训中心建设 | 企业自筹 | 年可实现销售收入2亿元、税收1200万元、就业500余人 |
| 83 | 天蓬山寨4A景区创建 | 丰阳旅游公司 | 山阳县 | 完善南北出入口服务区，建设攀岩、滑索工程、兵营度假村、山寨度假山庄等服务设施；建设从杨地街道至双岭村小沟口入口服务区道路，从黄杨路韦垭梁至镇安县界河公路拓宽改造提升 | 2019-2020 | 26000 | 15000 | 完成景区道路建设，完善南北出入口服务区，启动滑索工程、兵营度假村、山寨度假山庄等设施建设 | 企业自筹 | 年接待游客20万人次、税收500万元、就业300余人 |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 84 | 柞水秦岭研学旅行 | 柞水县大农农业科技有限公司 | 柞水县 | 建设综合楼2592平方米及手工坊、竹艺坊、木工坊、豆腐坊等配套设施 | 2019-2020 | 12000 | 5000 | 完成主体工程 | 企业自筹 | 年接待学生家长20万人次 |
| 六 | 现代服务业（26个） |  |  |  |  | 1426580 | 568100 |  |  |  |
| （一） | 现代物流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 商洛海关 | 市商务局 | 高新区 | 建设海关业务用房及配套设施 | 2019 | 8000 | 8000 | 建成 | 地方投资 |  |
| 86 | 飞舟公司万吨油库 | 商州飞舟有限责任公司 | 商州区 | 库区占地99.28亩，建筑物基地占地面积1.78万平方米，建设10个5000立方米地上内浮顶储罐，油库设计库容5万立方米，二级油库 | 2019-2020 | 60000 | 40000 | 建成主体 | 企业自筹 | 产值40亿元、税收1.3亿元、就业1000多人 |
| 87 | 国生实业现代综合物流园 | 商南县国生实业有限公司 | 商南县 | 占地57亩,总建筑面积11.67万平方米，主要建设加油站、加气站、电动汽车充电桩、电商服务中心、快递物流中心、仓储配送中心、汽车美容及修理厂、二手车交易中心等 | 2019-2021 | 35280 | 12600 | 完成征地及基础设施工程 | 企业自筹 | 产值2.8亿元、税收2200万元、就业1800人 |
| 88 | 盛华生物有机肥及农资农产仓储物流园 | 盛华茶叶发展有限责任公司 | 镇安县 | 占地78亩，建设生物有机肥及农资农产仓储物流园区，主要包括生物有机肥加工厂、农资仓储供应中心和农产品仓储营销中心三大区块 | 2019-2020 | 16500 | 10000 | 建成有机肥加工厂 | 企业自筹 | 产值4500万元、税收800万元、就业100个 |
| 89 | 雪樱花货运站及农特产品物流园 | 陕西雪樱花物流有限公司 | 镇安县 | 建设占地面积11亩的物流园一个，主要建设标准化厂房6000平方米及附属工程 | 2019 | 5000 | 5000 | 建成 | 企业自筹 | 产值3000万元、税收500万元、就业300余人 |
| （二） | 商业综合开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 丹鹤绿洲 | 商洛市城投公司 | 商州区 | 占地约96亩，总建筑面积25.54万平方米，建设住宅楼、写字楼、幼儿园、酒店及商业等配套设施 | 2019-2022 | 101000 | 20000 | 主体施工 | 企业自筹 |  |
| 91 | 宏帆广场 | 重庆宏帆实业有限责任公司 | 商州区 | 建设集购物中心、历史文化街区、高端住宅等多种功能为一体的大型城市综合体项目 | 2019-2022 | 120000 | 10000 | 土建施工 | 企业自筹 |  |
| 92 | 江南世纪城 | 天宝房地产开发公司 | 商州区 | 规划占地60亩，建筑总面积15万平方米，其中地上建筑面积12万平方米，地下建筑面积3万平方米 | 2019-2020 | 50000 | 40000 | 建成主体 | 企业自筹 |  |
| 93 | 北新街体育商城 | 商州区城投公司 | 商州区 | 占地面积约2.7万平方米，总建筑面积约5.04万平方米，主要建设商业内街，健身体验区、室内游泳馆、室内篮球场、设备用房及高级体育休闲娱乐馆等 | 2019-2020 | 25200 | 12000 | 建成主体 | 企业自筹 |  |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 94 | 丹江雅园智慧颐养社区 | 商洛浩辰丰置业有限公司 | 商州区 | 位于新建沟峪口大桥北侧，丹江两岸，项目总占地218亩，总建筑面积22万平方米，一期占地69亩，面积8万平方米 | 2019-2025 | 150000 | 30000 | 建成小区15栋楼，526个地下车库 | 企业自筹 |  |
| 95 | 盛世华宸 | 陕西香菊药业集团地产有限公司 | 商州区 | 总建筑面积13.26万平方米，其中地上面积10.9万平方米，地下面积2.38万平方米 | 2019-2020 | 39000 | 20000 | 主体施工 | 企业自筹 |  |
| 96 | 北新街东片区开发 | 商州区政府 | 商州区 | 占地70亩，总建筑面积14万平方米，其中住宅12.6万平方米，商业1.4万平方米 | 2019-2020 | 40000 | 28000 | 建成主体 | 商业开发 |  |
| 97 | 洛南西城新区基础设施 | 洛南县政府 | 洛南县 | 占地1000亩，建筑面积151万平方米，其中住宅68万平方米，商业37万平方米，学校7万平方米，体校1万平方米 | 2019-2021 | 200000 | 30000 | 完成区域内市政道路、景观水系及配套设施建设 | 中省补助、企业自筹、商业开发 |  |
| 98 | 洛南金江广场商业综合体 | 洛南县政府 | 洛南县 | 建筑面积2.59万平方米，建设商场、餐饮、影院及娱乐为一体的商业综合体 | 2019 | 21000 | 21000 | 建成 | 企业自筹 |  |
| 99 | 洛南华阳世纪城 | 洛南县政府 | 洛南县 | 占地约60亩，建筑面积15万平方米，商品房1200套 | 2019-2020 | 50000 | 30000 | 完成建筑面积5万平方米 | 企业自筹 |  |
| 100 | 洛南御景豪庭一期 | 洛南县政府 | 洛南县 | 建设住宅楼5.5万平方米 | 2019-2020 | 15000 | 8000 | 完成建筑面积3万平方米 | 企业自筹 |  |
| 101 | 丹凤碧桂园紫御 公馆 | 碧桂园集团 | 丹凤县 | 占地99.06亩，总建筑面积16.43万平方米，建设高端智慧住宅及商业配套 | 2019-2020 | 83100 | 40000 | 主体施工 | 企业自筹 |  |
| 102 | 商南碧桂园鹿城首府 | 商南碧桂园房地产开发有限公司 | 商南县 | 建设住宅楼7栋，总建筑面积10.88万平方米，其中地上建筑面积9.62万平方米，地下建筑面积1.26万平方米 | 2019-2020 | 50000 | 30000 | 完成住宅主体结构及5层以下精装修工程 | 企业自筹 |  |
| 103 | 商南东部新城 | 商南县政府 | 商南县 | 总规划面积2.3平方公里，东至县医院，南临长新路，西接县气象站，北依火车路，建设“一带、两区、两园、一地基”六大功能区域 | 2019-2021 | 200000 | 47000 | 完成征地拆迁及基础设施工程 | 中省市县投资8亿元、企业投资12亿元 |  |
| 104 | 商州通菱汽车4S店 | 商州区政府 | 商州区 | 占地20亩，建设集销售、维修、保养一体的汽车4S店 | 2019 | 12000 | 12000 | 建成 | 企业自筹 | 产值2.2亿元、税收1500万元、就业80人 |
| 105 | 高新创业大街 | 商洛市美瑞商业运营管理有限公司 | 高新区 | 建设创客空间、电商中心、科技企业孵化器、创客实训基地等四大板块，总建筑面积2万平方米 | 2019 | 8000 | 8000 | 建成 | 企业自筹 | 产值1749万元、入住创新企业80家、纳税260万元、就业1200余人 |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
| 106 | 天坤实业开元游客服务中心 | 陕西天坤实业集团有限公司 | 镇安县 | 建设商务酒店，打造集特色餐饮、休闲娱乐、星级办公、服务购物等多功能服务于一体的综合性旅游服务中心 | 2019-2020 | 32000 | 30000 | 主体建成 | 省级补助、企业自筹 | 收入2000万元、税收600万元、就业200人 |
| 107 | 镇安机动车安全技术检测站 | 镇安盛世丰达车辆技术检测有限公司 | 镇安县 | 占地50亩，建设标准化汽车检测线2条、环保节能车辆销售中心1个、停车场、跑道等配套设施 | 2019 | 8000 | 8000 | 建成 | 企业自筹 | 收入1600万元、税收200万元、就业50人 |
| 108 | 镇安锦湖创业孵化示范基地 | 镇安皓若商贸有限公司 | 镇安县 | 改建移民搬迁安置点1.8万平方米商业用房，招引企业打造集酒店、大型商超、宴会酒楼、品牌餐饮、童装零售、文化艺术教育等为一体的商业综合体 | 2019 | 15000 | 15000 | 建成 | 企业自筹 | 收入3.5亿元、税收600万元、就业200人 |
| 109 | 柞水天佑步行街 | 柞水县博隆公司 | 柞水县 | 建设2.5万平方米综合性商业步行街及高端民俗酒店，完善相关配套设施 | 2019 | 8500 | 8500 | 建成 | 企业自筹 | 收入2000万元、税收200万元、就业150人 |
| （三） | 健康养老产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 商南鹦鹉沟养老社区 | 商南县城镇建设投资有限公司 | 商南县 | 建设居住、颐养、医疗、教育、养生、休闲、商业七大功能区，打造养生养老高端综合服务社区 | 2019-2021 | 74000 | 45000 | 完成项目拆迁，土地"三通一平"工程及基础施工 | 企业自筹 | 收入2.6亿元、税收2400万元、就业430人 |
| 七 | 民生工程（7个） |  |  |  |  | 416894 | 251637 |  |  |  |
| （一） | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 全市中小学幼儿园新建项目 | 相关县区政府 | 相关县区 | 建设商州高级中学配套设施、丹凤高级中学、商南高级中学、山阳城区小学幼儿园、镇安县财欣幼儿园 | 2019-2021 | 121727 | 69077 |  |  |  |
|  | 商洛市初级中学改扩建及新建高级中学设备购置 | 市教育局 | 商州区 | 市初级中学建设9900平方米食堂及报告厅、4500平方米宿舍楼，改造操场、教学楼及辅助用房，购置相关设备；新建高级中学购置设施设备 | 2019-2020 | 8850 | 5000 | 改造施工和设备购置 | 地方投资 |  |
|  | 商州高级中学配套设施建设 | 商州区政府 | 商州区 | 建设铁路隧道加固保护及基础处理、长平路加宽、西环道路建设、人防及地下车库等配套设施建设 | 2019 | 27277 | 27277 | 建成 | PPP模式 |  |
|  | 丹凤高级中学 | 丹凤县政府 | 丹凤县 | 建设教学楼、综合楼、实验楼、图书馆、教师周转房、训练馆等13.3万平方米，操场5000平方米 | 2019-2020 | 39000 | 12000 | 教学楼主体建设 | 中省补助2000万元、地方投资3.7亿元 |  |
|  | 商南高级中学扩建 | 商南县政府 | 商南县 | 满足2000名师生学习生活，建设教学楼、科技楼、图书馆、餐厅、宿舍楼、地下停车场、勤用房、体育馆及环山道路等配套设施 | 2019-2021 | 21000 | 8800 | 完成建筑主体 | 中省补助14700万元、地方投资6300万元 |  |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
|  | 山阳城区校建工程 | 山阳县政府 | 山阳县 | 建设城区第三、第四幼儿园保育综合楼，第四小学综合楼及附属设施 | 2019-2020 | 15600 | 6000 | 教学楼主体建设 | 地方投资 |  |
|  | 镇安财欣幼儿园 | 陕西西安恒天国际幼儿园 | 镇安县 | 占地面积7亩，主要建设教学楼、室外活动区、地下停车场、儿童游乐园等 | 2019 | 10000 | 10000 | 建成 | 企业自筹 |  |
| （二） | 卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 市中医院提升改造工程 | 市卫计局 | 商州区 | 改造门诊病房内外环境面积13140平方米，改造体检中心550平方米，改造标准化手术室4间，与西安中医脑病医院合作建设商洛市儿童脑病医院，改造病房2200平方米 | 2019 | 8320 | 8320 | 建成 | 中省补助、地方投资 |  |
| 113 | 商南妇幼保健院迁建 | 商南县政府 | 商南县 | 占地35亩，设置床位200张，主要建设保健楼、医技楼、住院楼、辅助用房等，总建筑面积3.2万平方米，配套建设水、电、路、供暖、污水处理等基础设施 | 2019-2021 | 23800 | 11000 | 完成征地拆迁和“三通一平”工程 | 中省补助16660万元、地方投资7140万元 |  |
| 114 | 县级医院建设 | 相关县区政府 | 相关 县区 | 实施丹凤县医院、柞水县医院建设 | 2019-2020 | 11290 | 5240 | 主体建设 | 中省补助、地方投资 |  |
|  | 丹凤县医院综合楼 | 丹凤县政府 | 丹凤县 | 总建筑面积1.68万平方米 | 2019-2020 | 5040 | 2240 | 主体建设 |  |  |
|  | 柞水县医院住院楼 | 柞水县医院 | 柞水县 | 总建筑面积2.03万平方米 | 2019-2020 | 6250 | 3000 | 主体建设 |  |  |
| （三） | 棚户区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 棚户区改造 | 相关县区政府 | 相关 县区 | 实施任源社区、西新社区等棚户区改造 | 2019-2022 | 219000 | 123000 |  | 中省补助、国开行贷款、商业开发 |  |
|  | 任源社区棚户区改造 | 高新区 | 高新区 | 实施棚改后后可腾退土地200亩，建设安置用房15亩，出让土地185亩 | 2019-2020 | 25000 | 10000 | 完成351户拆迁任务 |  |  |
|  | 西新社区棚户区改造 | 商州区政府 | 商州区 | 占地30亩，总建筑面积4万平方米，建设保障房384套 | 2019-2020 | 20000 | 18000 | 建成主体 |  |  |
|  | 洛南县城区棚户区改造 | 洛南县政府 | 洛南县 | 拆迁房屋1000套 | 2019 | 30000 | 30000 | 建成 |  |  |
|  | 丹凤县商山片区棚户区改造 | 丹凤县政府 | 丹凤县 | 拆迁房屋280套3.9万平方米 | 2019 | 12000 | 12000 | 建成 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 投资(责任)主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2019年计划 | 资金来源 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资（万元） | 主要形象进度 |  |  |
|  | 镇安百货楼片区棚户区改造 | 镇安县政府 | 镇安县 | 占地2896平方米，建设安置房3.17万平方米，配建市政基础设施建设 | 2019-2020 | 11500 | 8000 | 完成安置楼主体建设 |  |  |
|  | 柞水县城中心片区棚户区改造二期工程 | 柞水县政府 | 柞水县 | 建设2栋18+1层和4栋26+1层商住楼、1栋4层商业综合体以及基础设施，总建筑面积8.5万平方米 | 2019-2021 | 63000 | 25000 | 完成商住楼、商业综合体主体建设 |  |  |
|  | 柞水城中心片区棚户区改造 | 柞水县政府 | 柞水县 | 建设5栋商住楼及商业、酒店、地下停车场等配套设施 | 2019-2022 | 57500 | 30000 | 完成2栋安置房主体建设 |  |  |
| (四) | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 政法基础设施建设 | 市公安局 市中级法院丹凤县政府 | 商州区丹凤县 | 建设市公安局业务技术用房、市中级法院审判法庭、市公安监管中心、丹凤法院审判法庭等政法基础设施项目 | 2019-2020 | 24071 | 20000 | 主体建设 | 中省补助、地方投资 |  |
| 117 | 市人防指挥所 | 市人防办 | 商州区 | 占地10亩，总建筑面积9035平方米，建设物资库、指挥用房、通信用房、信息系统、工勤保障用房等 | 2019-2020 | 8686 | 5000 | 主体建设 | 地方投资 |  |